Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 28.12.2018г. № 142

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2016-2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы и срок ее реализации | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения 2016-2019 г.г. |
| --- | --- |
| Наименование администратора Программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Цель (цели) Программы | Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров. |
| Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования | Объем финансирования Программы составляет 12665,5 , тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета — 12665,5 , тыс.руб. из них дорожный фонд поселения – 679,6 тыс.руб.; Бюджет Ивановского муниципального района — 6005,7 тыс.руб По годам 2016 год — 6659,8 тыс. руб.; Местн. бюджет 6403,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 679,6 тыс.руб.; 2017 год — 2323,9 тыс. руб.; Местн. бюджет 0,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 0,0 тыс.руб.; Бюджет Ивановского района — 2323,9 тыс. руб. 2018 год — 2189,5 тыс. руб.; Местн. бюджет 0,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 0,0 тыс.руб.; Бюджет Ивановского района — 2189,5 тыс. Руб. Источники финансирования - средства бюджета Ивановского муниципального района. 2019 год — 1492,3 тыс. руб.; Местн. бюджет 0,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 0,0 тыс.руб.; Бюджет Ивановского района — 1492,3 тыс. Руб. Источники финансирования - средства бюджета Ивановского муниципального района. |

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные связи,  позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богородского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в том числе по населенным пунктам свыше 27 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 50 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

-  низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового строительства;

- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;

-  наличие грунтовых дорог;

- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги сельхозпредприятий.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа  дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения путем ремонта, капитального ремонта, реконструкции,  строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития  автомобильных дорог общего пользования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2016 – 2019 годов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные  перевозки  грузов  и  пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

Таблица 1.

| Наименование целевого показателя и индикатора | Плановое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 3,675 | 3,782 | 3,782 | 2,5 | 1,8 | 1,5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 24,3 | 27,3 | 27,3 | 54 | 54 | 54 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Экспертиза проектно-сметной документации | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 75 | 70 | 65 | 55 | 53 | 50 |

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

| (тыс.руб.) № | Источники финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2018 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Ивановского района | 256,80 | 2323,9 | 2189,5 | 1492,3 |  | 0 | 0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 6403,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожного фонда поселения | 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | ВСЕГО | 6659,8 | 2323,9 | 2189,5 | 1492,3 |  | 0 | 0 |

Таблица 2.

4. Мероприятия Программы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов |  | Администрация поселения | Бюджет поселения |  | 6403,0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 679,6 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1 | летнее содержание дорог внутри населенных пунктов (27,3 км.) |  |  | Бюджет поселения |  | 60,0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов (27,3) |  |  | Бюджет поселения |  | 600,0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | Текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов в Богородском сельском поселении (3,675 км.) | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Богородском сельском поселении |  | Бюджет поселения |  | 5743,0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 679,6 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами |  |  | Бюджет Ивановского района |  | 256,80 | 2323,9 | 2179,5 | 1477,3 |
|  | летнее содержание дорог между населенными пунктами |  |  | Бюджет Ивановского района |  | 0 | 1623,9 | 1169,8 | 492,3 |
|  | зимнее содержание дорог между населенными пунктами (23,7 км.) |  |  | Бюджет Ивановского района |  | 256,80 | 700 | 1009,7 | 1000,0 |
| 3 | Разработка и экспертиза ПСД на ремонт автодорог и тротуаров в населенных пунктах Богородского сельского поселения |  |  | Бюджет Ивановского района |  | 0 | 0,00 | 10,0 | 15,0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Строительный контроль за текущим ремонтом (2объекта) |  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | ВСЕГО |  |  | Всего |  | 6659,8 | 2323,9 | 2189,5 | 1492,3 |
|  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 6403 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Ивановского района |  | 256,80 | 2323,9 | 2189,5 | 1492,3 |