Проект развития  территории Богородского сельского поселения, основанных на местных инициативах: «Благоустройство общественной территории : Сквер композиторов (д. Афанасово, ул. Новосельская, напротив дома № 44)»

| 1. | Название проекта (с обязательным указанием адресной части). Проект располагается на общественной/дворовой территории (с обязательным указанием принадлежности территории к нужной категории) | «Благоустройство общественной территории : Сквер композиторов (д. Афанасово, ул. Новосельская, напротив дома № 44)». Благоустройство территории относится к общественной категории. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Инициатор проекта | Инициаторами проекта являются граждане: -Фролова Мария Сергеевна, 1986 г.р., д. Афанасово -Фролов Вадим Евгеньевич, 1986 г.р., д. Афанасово -Волкова Светлана Александровна, 1969 г.р., д. Афанасово -Волков Валерий Анатольевич, 1962 г.р., д. Афанасово -Кораблева Галина Алексеевна, 1951 г.р., д. Афанасово -Цапалова Ирина Борисовна, 1976 г.р., д. Афанасово -Котосов Сергей Владимирович, 1985 г.р., д. Афанасово -Котосова Наталья Николаевна, 1991 г.р., д. Афанасово -Ландышева Евгения Михайловна, 1980 г.р.,д. Афанасово -Нарышкина Александра Анатольевна, 1986 г.р., д. Афанасово |
| 3. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Ивановской области или его части | Описание проблемы: Деревня Афанасово относится к наиболее интенсивно развивающимся территориальным образованиям. На данный момент большинство жителей составляет молодое поколение и люди среднего возраста. К сожалению, социальная инфраструктура деревни была полностью разрушена после ликвидации колхоза на нашей территории. Сейчас выросло поколение людей, которые ассоциируют свою жизнь с деревней и, как следствие, стремятся возродить традиции, обустроить ее для себя и своих детей. В прошлом году благодаря участию в проекте поддержки местных инициатив в нашей деревне начато благоустройство территории, предназначенной для занятий спортом. Это единственный социально-значимый объект в нашей деревне, но нам необходим и центр культурного притяжения. На различные культурно-массовые мероприятия в зависимости от интересов собирается до трехсот жителей деревни. Поэтому, мы планируем создать «Сквер композиторов», тем самым дать старт развитию территории деревни не только в социально-экономическом, но и в культурно-эстетическом направлении в символичном месте, где творили наши знаменитые соотечественники, возродить музыкальные традиции на территории Ивановской области, отдать дань памяти великим композиторам, благодаря которым мы стали частью музыкальной истории страны. |
| 4. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы (обоснование актуальности и социальной значимости проекта с указанием цели и задач проекта, целевых групп, территориального охвата проекта) | Обоснование актуальности и социальной значимости проекта: Несмотря на исторические традиции, на территории нашей деревни нет учреждений культуры. Сквер - единственная возможность создать условия для культурного отдыха жителей, отдать дань памяти великим композиторам возродить музыкальные традиции. В 2023 году мы отметили 80-летие Дома творчества композиторов. Даже в областном центре г. Иваново нет улицы Прокофьева, Шостаковича. Мы хотим исправить эту историческую несправедливость и обратить внимание на необходимость сохранения памяти о знаменитых композиторах. Ивановская область имеет давние музыкальные традиции, возродить и упрочить их – одна из наших задач. Наш проект получил поддержку у преподавателей и студентов Ивановского музыкального училища, которые подарили нам посвященную Дому творчества композиторов песню, которая стала гимном нашему проекту. Цель проекта: создание условий для организации культурно-массовой работы в деревне, возрождение музыкальных традиций, приобщение жителей к творчеству. Основными задачами являются: -создать место притяжения талантливых людей и жителей деревни, -дать старт комплексному развитию территории, -провести грамотное озеленение территории как напоминание о той связующей нити, которая была между творческими людьми и местной, пусть для нас обыденной, но такой прекрасной природой (рядом с домом, в котором работал С.С.Прокофьев, была чудесная берёзовая роща, из-за обилия в ней солнечного света Прокофьев называл её «рощей до-мажор»), -приобщить жителей деревни к творчеству; -обеспечить доступность культурного отдыха для всех категорий населения. -возродить традицию проведения музыкальных фестивалей, конкурсов, концертов на территории деревни, -собрать и сохранить исторические свидетельства сопричастности жителей деревни к творчеству композиторов, -организовать интерактивные экскурсии по QR-кодам на территории сквера. Целевые группы: -дети; -подростки; -взрослые. Территориальный охват: Территория Богородского сельского поселения. 4353 человек, жители всех возрастов. |
| 5. | Описание ожидаемого результата реализации проекта (позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта, возможности расширения проекта в долгосрочной перспективе) | Описание ожидаемого результата реализации проекта: Обустройство сквера: -привлечет жителей всех возрастов к творчеству; -позволит организовать культурно-массовые мероприятия для жителей деревни и области; - сформирует эстетический облик деревни; - в целом повысит уровень жизни населения; - привлечет новых жителей в д.Афанасово; - данный проект обеспечит возможность проводить музыкальные конкурсы и фестивали; -объединит жителей Ивановского муниципального района и области, заинтересованных в возрождении и развитии музыкальных традиций. |
| 6. | Численность граждан, качество жизни которых будет улучшено в результате реализации проекта, чел. | 2711 |
| 7. | Планируемые сроки реализации проекта: основные этапы реализации мероприятий проекта с приведением количественных и качественных показателей результативности этапов реализации проекта и проекта в целом, периодов их осуществления | Ноябрь 2023-сентябрь 2024 |
| 8. | Информация о форме участия и доле участия заинтересованных лиц в реализации проекта (планируемое использование имущества, имущественных прав, безвозмездно выполняемых работ и оказываемых услуг, труда заинтересованных лиц, их количество) | В реализации проекта по благоустройству примут участие более 202 заинтересованных лиц-граждан и юридические лица. Более 30 граждан безвозмездно проведут субботник по уборке территории от мусора и веток, подготовят территорию к озеленению. Достигнута договоренность с педагогами Ивановского музыкального училища о проведении концертных программ. ИП Сафонова Вера Александровна оказала помощь в оформлении и печати документов (Приказ и акт выполненных работ прилагается) на конкурсный отбор. ООО «Принткарт» предоставило офисное оборудование (приказ директора и акт выполненных работ прилагается). |
| 9. | Стоимость реализации проекта (в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта), руб. | 1299929 рублей 66 копеек (Один миллион двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 66 копеек) |
| 10. | Объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших проект), руб./доля софинансирования в общем объеме финансирования соответствующего проекта, % | 5199 рублей 72 копейки (Пять тысяч сто девяносто девять рублей 72 копейки), что составляет 0,4 % от стоимости реализации проекта |
| 11. | Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект, руб./доля софинансирования в общем объеме финансирования соответствующего проекта, % | 12999 рублей 30 копеек (Двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 30 копеек), что составляет 1% от стоимости реализации проекта |

Предложения и замечанию по указанному инициативному проекту предоставляются в письменном виде до 15.00 часов 15.12.2023 года, кроме праздничных и выходных дней, с 8.30 часов до 12.00 часов и с 12.30 часов до 15.00 часов по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское ул. 5-я Клинцевская д. 25

Предложения и замечания также могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: bo.ivrn@ivreg.ru.