Приложение № 1 к постановлению администрации

Богородского сельского поселения

от 20.08..2015года № 101

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в Богородском сельском поселении Ивановского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2015 -2018 года.

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса источников питьевого водоснабжения в с. Богородское (4 скважины) | 2015-2017 года | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| Проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 2015-2018 год | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Разработка проектно-сметной документации по внедрению технологии обезжелезивания питьевой воды в с. Богородское (ОПХ) | 2016-2017 года | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Установка станций обезжелезивания питьевой воды в с. Богородское (ОПХ) | 2017-2018 года | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Установка дополнительных тенов на скважинах №2,4 с. Богородское | 2016 год | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |