Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 28.08.2014 г. № 79

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы и срок ее реализации | «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» (далее — Программа); 2014-2016 годы; |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения; 3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муниципального района Ивановской области; 4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богородского сельского поселения. |
| Наименование администратора Программы | Администрация Богородского сельского поселения; |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Богородского сельского поселения; |
| Цель (цели) Программы | -Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; -Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Ивановского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; -Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; |
| Плановый объем финансирования Программы (по годам реализации) | Объем финансового обеспечения Программы 3989,03 тыс. руб., в том числе по годам: 2014г.- 400,00 тыс. руб., 2015г.- 3589,03 тыс. руб., 2016г.- 0,00 тыс. руб., 2014 г. по источникам финансирования: Бюджет Богородского сельского поселения – 400,00 тыс.руб.; 2015 г. по источникам финансирования: Областной бюджет – 656,0 тыс.руб., Внебюджетные источники – 809,9 тыс.руб., Бюджет Богородского сельского поселения – 2123,13тыс.руб.; 2016 г. по источникам финансирования: Бюджет Богородского сельского поселения –0,00 тыс.руб. |

# 1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской области и, соответственно, Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия:

- осуществлен перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;

- осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское;

- разработана проектная документация:

- на устройство артезианской скважины в с.Богородское;

- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;

- на строительство очистных сооружений в д.Подталицы;

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и   коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Как правило, работники бюджетной сферы не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).

2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» являются:

-Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Ивановского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в стране;

-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2016 году до 4 лет.

Целевые  показатели программы

| № п/п | Наименование показателя | факт | прогноз | план |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений, ед. | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| 4 | Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, % | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | - | - | - | 1 | - |

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1) Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.

Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состояние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

3) Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муниципального района Ивановской области;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.

4) Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богородского сельского поселения.

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 2014 года.

Раздел 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет                                       2516,43 тыс.руб.  в т.ч. по годам:

(тыс.руб.)

| Наименование подпрограммы | Источники Финансирования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Всего: | 2400,0 | 400,0 | 2000,0 | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения | 2400,0 | 400,0 | 2000,0 | - |
| 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения | Всего: | 1472,6 | 0,0 | 1472,6 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 656,0 | 0,0 | 656,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 809,9 | 0,0 | 809,9 | 0,0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
| 3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муниципального района Ивановской области- | Всего: | 64,10 | - | 64,10 | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет в т.ч.межбюджетные трансферты | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения | 64,10 | - | 64,10 | - |
| 4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богородского сельского поселения | Всего: | 52,33 | - | 52,33 | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет в т.ч.межбюджетные трансферты | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения | 52,33 | - | 52,33 | - |
| Итого: |  | 3989,03 | 400,00 | 3589,03 | - |

Муниципальная подпрограмма

«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут    проведены следующие социально-значимые мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состояние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

Таблица 1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений, ед. |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений, ед. |  |  |  |  |  | 1 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы указан в приложении №1 к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения  поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Приложение 1

к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Потребность в финансировании (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | всего за 2014-2016 годы | 2014* год | 2015* год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 400,00 | 400,00 | 2000,00 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в д.Подталицы | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство очистных сооружений в д.Подталицы | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения | 2000,000 | 0 | 2000,00 | 0 |

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически выделенных средств бюджета Богородского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Муниципальная Подпрограмма

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Перечень исполнителей подпрограммы | администрация Богородского сельского поселения |

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

Целевые индикаторы подпрограммы:

| Наименование индикатора | Показатели (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| 2. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, % | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

- снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сферы. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных  организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам  реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоотведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов в финансировании проектов.

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, по годам реализации подпрограммы тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | всего за 2014-2016 годы | 2014* год | 2015* год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего: |  |  | 1472,6 | 0,0 | 1472,6 | 0,0 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей с.Богородское, Богородское с/п : - ул.Парковая, дом №6 60п.м. в 2-х трубном исчислении (трубы D100); - от ПМК до элеваторного узла 50 п.м. в 2-х трубном исчисление (трубы D100); - от хим. агро до элеваторного узла 60 п.м. в 2-х трубном исчислении (трубы D100) - от хим. агро до элеваторного узла 20 п.м. в 2-х трубном исчислении (трубы D50) - ул.Ценральная, дом №24 300 п.м. в 2-х трубном исчислении (трубы D100). | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; предприятия ЖКХ; Администрация Богородского сельского поселения | всего, в т.ч. | 1472,6 | 0,0 | 1472,6 | 0,0 |
|  |  |  | обл. бюджет | 656,0 | 0,0 | 656,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты | 6,7 6,7 | 0,0 0,0 | 6,7 6,7 | 0,0 0,0 |
|  |  |  | внебюджет. источник** | 809,9 | 0,0 | 809,9 | 0,0 |

Примечание:

* Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически выделенных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.

** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

### Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

#### 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2015 |

#### 2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из федерального бюджета на реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Подпрограммы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) | семей | - | - | - | 1 |

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.

Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинансирования за счет средств федерального бюджета.

#### 3. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих действие с 1 января 2014 года.

Таблица 2. Перечень подлежащих реализации мероприятий

(тыс.руб)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | Администрация Богородского сельского поселения |  | 64,101 | 0 | 64,101 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  | 64,101 | 0 | 64,101 | 0 |

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования»

#### Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2015 |

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна  семья – претендент на получение субсидии, проживающая на территории Богородского  сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из областного бюджета на реализацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Подпрограммы.

Целевых индикаторы (показатели) подпрограммы

| N п/п |  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) |  |  |  | семей | - | - | - | 1 |

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.

Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинансирования за счет средств федерального бюджета.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 2014 года.

Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Администрация Богородского сельского поселения |  | 52,327 | 0 | 52,327 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  | 52,327 | 0 | 52,327 | 0 |