Приложение к постановлению

администрации

Богородского сельского поселения

от __ _____ 2017г.   № ____

Администратор:

Администрация Богородского

сельского поселения

Сроки реализации программы:

2018-2022 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории

Богородского сельского поселения на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории Богородского сельского поселения на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2022 * |
| Перечень подпрограмм | Формирование современной городской среды |
| Администратор программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Исполнители | Администрация Богородского сельского поселения Управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановского муниципального района Управление строительства Ивановского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Богородского сельского поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Количество благоустроенных дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Источниками финансирования Программы являются областной бюджет и бюджет Богородского сельского поселения. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Общий объем бюджетных ассигнований 0,00 руб.**: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - бюджет Богородского сельского поселения - 0,00 руб.: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - областной бюджет – 0,00: * * 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - средства собственников помещений в многоквартирных домах – 0,00: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2022 году: - обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Богородского сельского поселения; - увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Богородского сельского поселения |

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Богородского сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благоустройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Богородского сельского поселения разработана муниципальная программа «Формирование  современной городской среды на территории Богородского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, набережных и др.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Богородского сельского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования

современного облика дворовых и общественных территорий.

В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит:

- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;

- обеспечить комфортные условия проживания граждан Богородского сельского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 2 | 1 | <*> | <*> |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

<*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей)  определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Богородского сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной
городской среды на территории

Богородского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Подпрограмма
«Формирование современной городской среды»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Наименование основного мероприятия | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Богородского сельского поселения Управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Управление строительства Ивановской области |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Богородского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий . 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Богородского сельского поселения. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Подпрограмма, всего:; 0,00. В том числе: 2018; 0,00 руб.. Бюджет Богородского сельского поселения; 0,00 руб.<* >. Областной бюджет; 0,00 руб. <**>. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00 < * * * >. 2019; 0,00. Бюджет Богородского сельского поселения; 0,00 <* >. Областной бюджет; 0,00 <**>. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00 < * * * >. 2020; 0,00. Бюджет Богородского сельского поселения; 0,00 <* >. Областной бюджет; 0,00 <**>. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00 < * * * >. 2021; 0,00. Бюджет Богородского сельского поселения; 0,00 <* >. Областной бюджет; 0,00 <**>. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00 < * * * >. 2022; 0,00. Бюджет Богородского сельского поселения; 0,00 <* >. Областной бюджет; 0,00 <**>. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00 < * * * >. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличитьчисло благоустроенных территорий и улучшить эстетический облик Богородского сельского поселения. |

- < *  >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию двух  основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуется мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек.

Расшифровка минимального перечня

|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки -1,5м; Ширина-380мм; Высота -680мм |
| --- | --- |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки -2,0м; Ширина -380мм; Высота -680мм |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки -2,085м; Ширина - 770мм; Высота - 975мм |

- установка урн для мусора

|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики: Высота - 665мм; Ширина - 420мм; Объем - 10л |
| --- | --- |
|  | Урна для мусора Характеристики: Высота — 540мм; Ширина — 400мм; Объем -20л |
|  | Урна уличная Характеристики: Высота -570мм; Ширина — 480мм; Объем - 40л |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, входящих в состав минимального перечня  работ

Единичные расценки

на ремонт дворовых проездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | Материалы |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Единичные расценки

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 3267 |

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- организация автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- устройство ливне приемников;

-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)

Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки | шт | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Горка малая | шт | 28656 |
| 3 | Горка | шт | 38570 |
| 4 | Горка большая | шт | 43045 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа» | шт | 3144 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт | 27429 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем | шт | 2433 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель 4-х местная с рулем | шт | 31500 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели «круговая» малая | шт | 2073 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель «круговая» малая | шт | 21000 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели | шт | 4470 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качели | шт | 13800 |
| 3 | Подвес | шт | 6264 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели с подвесом | шт | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качели | шт | 35394 |
| 3 | Качели «диван» с подвесом | шт | 28387 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки на пружине «дружба» | шт | 1605 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качалка на пружине «дружба» | шт | 20160 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир «малая» | шт | 1276 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая» | шт | 12120 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» | шт | 1363 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» | шт | 14500 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» большая | шт | 1201 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» большая | шт | 12467 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования | шт | 2287 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование | шт | 33807 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт | 5481 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс | шт | 41273 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» | шт | 2484 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Гимнастический «петушок +» | шт | 17606 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 4125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 43781 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 3342 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 24765 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика | шт | 2975 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик | шт | 59211 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2858 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18150 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18920 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт | 1685 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт | 16301 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера турникет | шт | 2638 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер турникет | шт | 26184 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт | 3041 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт | 17666 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки теневого навеса | шт | 5737 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Теневой навес | шт | 127630 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт | 4705 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт | 39640 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки «скамьи для пресса» | шт | 1304 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | «Скамья для пресса» | шт | 8312 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 218837 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1900000 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 168005 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1700000 |

Единичные расценки на озеленение

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | шт. | 1634 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1020 |
| 3 | Клен остролистный 100-150 см | шт | 765 |
| 4 | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт | 1020 |
| 5 | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт | 918 |
| 6 | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт | 1020 |
| 7 | Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 0,5-1,0 м | шт | 714 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | шт. | 198 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м |  | 306 |
| 3 | Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м | шт | 357 |
| 4 | Кизильник блестящий высотой 1 м | шт | 235 |
| 5 | Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м | шт | 255 |
| 6 | Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м | шт | 204 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость устройство газонов | шт | 229 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость устройства цветников | шт. | 726 |
|  | Посадочный материал |  |  |
| 2 | Гвоздика многолетняя гибридная | шт | 200 |
| 3 | Ирис бородатый германски | шт | 150 |
| 4 | Флокс метельчатый | шт | 150 |
| 5 | Бархатцы отклоненные | шт | 20х49 шт./м2 |
| 6 | Гацания Нью Дей | шт | 30х49 шт./м2 |
| 7 | Сальвия Редди розовая | шт | 20х49 шт./м2 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 308 |
| 2 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 300мм | 1 дерево | 6 045 |
| 3 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 477 |
| 4 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм | 1 дерево | 7 481 |
| 5 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 843 |
| 6 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 300мм | 1 дерево | 8 654 |
| 7 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм мягких пород | 1 пень | 2 557 |
| 8 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм твердых пород | 1 пень | 2 785 |
| 9 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм мягких пород | 1 пень | 4 132 |
| 10 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм твердых пород | 1 пень | 4 499 |
| 11 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 350 мм | шт | 667 |
| 12 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола от 350 мм | шт | 872 |

Единичные расценки на ремонт ливневой канализации

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка труб | 1 м.п. | 1 924,3 |
| 2 | Устройство ж/б колодца д. 0,7м | 1 шт | 14 704,8 |
| 3 | Благоустройство территории | 1 м2 | 1 167,7 |

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер) | шт | 25611 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера) | шт | 38588 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х2 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х2 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера) | шт | 55288 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х3 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х3 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера) | шт | 70127 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17000х4 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5800х4 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 162,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,0 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,0 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реализуется мероприятие:

- проведение анализа текущего состояния территорий Богородского сельского поселения на основании:

-результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Богородского сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой.

-формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждаемых администрацией Богородского сельского поселения;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 2018-2022 годы, утверждаемых администрацией Богородского сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

-утверждение администрацией Богородского сельского поселения адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- утверждение администрацией Богородского сельского поселения адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

-Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Богородского сельского поселения, приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2022 годы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Богородского сельского поселения, в программу «Формирование современной городской среды на территории Богородского  сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Богородского сельского поселения от 15.09.2017  №102-б.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Богородского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Богородского сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Богородского сельского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией  Богородского сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Богородского сельского поселения заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Богородского сельского поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Богородского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных  домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Богородского сельского поселения  ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование  аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Богородского сельского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,  включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Богородского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в  программу «Формирование современной городской среды».

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Богородского сельского поселения  от 10.07.2017 № 66, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной  и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Богородского сельского поселения  от 15.09.2017 №102-г «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Богородского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022году

Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Богородского сельского поселения  от 15.09.2017 №102-в «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Богородского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Порядок инвентаризации благоустройства территорий Богородского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Богородского сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы», в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы и определяет процедуру проведения инвентаризации территорий Богородского сельского поселения соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)(далее именуются - Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее именуются - дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Богородского сельского поселения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.3. Основными целями инвентаризации являются:

а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2022 годы;

в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводиться администрацией Богородского сельского поселения (далее – Администрация) в срок 
до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления;

- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объединений предпринимателей и иных лиц.

2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.

2.7. Паспорт благоустройства Администрации формируется с учетом информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве в 2018 – 2022 годы (далее – Адресные перечни).

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке муниципальной программы Богородского сельского поселения формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12.	В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:

- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта (дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

- площадь дворовой территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенное в таком многоквартирном доме.

- ата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории Богородского сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального имущества Богородского сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Богородского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквартирных домов) | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь дворовой территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |  |
|  | детских площадок | единиц |  |  |
|  | иных площадок | единиц |  |  |
| 3. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | кв. метров |  |  |
|  | детских площадок | кв. метров |  |  |
|  | иных площадок | кв. метров |  |  |
| 4. | Наличие элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
| 5. | Наличие оборудованной площадки для сбора отходов | единиц |  |  |
| 6. | Наличие озеленения | кв. метров |  |  |
| 7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение 2

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Богородского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) общественной территории | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь общественной территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка физического состояния общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего в том числе: | кв. метров |  |  |
|  | дорог | кв. метров |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
|  | декоративных скульптур | штук |  |  |
|  | иных элементов | штук |  |  |
| 3. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего55 | штук |  |  |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации –  «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 3

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Богородского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадастровый номер квартала | - |  |
| 2. | Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки | кв. метров |  |
| 3. | Оценка физического состояния территории индивидуальной жилой застройки (благоустроенная/ неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Адрес (местоположение) индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки | Соответствует требованиям правил благоустройства | Не соответствует требованиям правил благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 4

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Богородского сельского поселения

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава _____________________ (указать наименование ___________________________ органа местного самоуправления ____________________________ муниципального образования) _______________ И.О.Фамилия (личная подпись) «____» ______________ 20____г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

благоустройства _________________________________________________

(указать наименование муниципального образования)

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь дворовых территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов |  |
| 6. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 7. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 8. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения муниципального образования | процентов |  |
| 9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, всего | единиц |  |
|  | том числе: |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |
|  | детских площадок | единиц |  |
|  | иных площадок | единиц |  |

II. Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | процентов |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. метров |  |
| 7. | Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 8. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий | процентов |  |

III. Территория индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
| 2. | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года | штук |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  | 6 | 1 | 3 | х <*> | х <* > |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 0 | 3 | х <*> | х <* > |
| 2.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 0 | х <*> | х <* > |

х<* >-  значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Богородского сельского поселения  и формирования адресного перечня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  | 6 | 1 | 3 | х <* > | х <* > |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  | 6 | 0 | 3 | х <* > | х <* > |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 0 | 3 | х <* > | х <* > |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 0 | х<* > | х<* > |

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Богородского сельского поселения и формирования адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия)/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель |  | Срок реализации (годы) | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | Администрация Богородского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  | Администрация Богородского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Софинансирование минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек»: |  | Администрация Богородского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 50; - с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 43,44,48; - с. Богородское, ул. Центральная, д. 6-а,17 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - с. Богородское, ул. Парковая, д. 24; - с. Богородское, ул. Парковая, д. 31; - с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 42 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» |  | Администрация Богородского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | «Софинансирование видов работ по благоустройству общественной территории: «Парковая аллея: с.Богородское, ул. Парковая, д. 55» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | «Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение видов работ по благоустройству общественной территории: «Парковая аллея: с.Богородское, ул. Парковая, д. 55» |  | Администрация Богородского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Богородского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- < *  >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- < * * >- значение показателя будет  уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме